ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МАЛИНОВАРАККСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОУХСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

на 2017 – 2033 годы

2017 г.

Оглавление

ПАСПОРТ	3

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6

1.1	Описание социально-экономического состояния Малиновараккского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения	6

1.2	Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры	12

1.2.1	Культура	12

1.2.2	Физическая культура и спорт	14

1.2.3	Образование	14

1.2.4	Здравоохранение	15

1.2.5	Прочие объекты инфраструктуры	16

1.3	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры…	16

1.4	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения	21

2.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТ ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ	22

3.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ УКРУПНЕННУЮ ОЦЕНКУ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ	27

4.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ	34

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)	36

ПАСПОРТ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения Лоухского района Республики Карелия на 2017-2033 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения Лоухского района Республики Карелия на период 2017-2021 годы с перспективой до 2033 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2012г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Малиновараккского сельского поселения. Юридический и почтовый адрес: 186671, Карелия, Лоухский р-н, п. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, 3. |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.56, оф.202. |
| Цели и задачи программы | Цель: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни Задачи: 1. Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Малиновараккском сельском поселении; 2. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием; 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; 4. Культурное развитие за счет модернизации объектов, оснащения новым оборудованием. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: - показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ; - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - создание условий для занятий спортом; - модернизация культурных объектов; - развитие социальной инфраструктуры. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Ремонт помещений для культурно – досуговой деятельности, их модернизация и оснащение новым оборудованием; 2. Проектирование и строительство объектов для физкультурных занятий и тренировок (спортивная площадка); 3. Оборудование аптечного пункта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2017-2033 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2021 год; второй этап – с 2022 года по 2033 год. |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2033 годов составляет 1400 тыс. руб., в том числе по структурам: - Образование – 0 тыс. руб.; - здравоохранение – 300 тыс. руб.; - культура – 900 тыс. руб.; - спорт – 200 тыс. руб. Программа финансируется из местного, районного, и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения и района. Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами. Обеспеченность Малиновараккского сельского поселения школьными учреждениями, объектами культуры. Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных сооружений, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

  - Описание социально-экономического состояния Малиновараккского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Краткая характеристика Малиновараккского сельского поселения

Малиновараккское сельское поселение образовано в соответствии с пунктом 24 статьи 3 Закона Республики Карелия «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» № 813-ЗРК от 01.11.2004 года.

Малиновараккское сельское поселение является одним из семи поселений на территории Лоухского муниципального района, крайним северо-восточным муниципальным образованием Республики Карелия.

В состав поселения входит 12 населенных пунктов:

−    поселок Малиновая Варакка - административный центр;

−   поселок Хетоламбина;

−   поселок Тэдино;

−   поселок Карельский;

−   поселок Приморский;

−   деревня Чёрная Река;

−   деревня Нижняя Пулонга;

−   деревня Нильмогуба;

−   деревня Нильмозеро;

−   станция Полярный Круг;

−   станция Кереть;

−   станция Котозеро.

По данным Федеральной службы государственной статистики общая площадь Малиновараккского сельского поселения составляет 2040,7 км2.

В широтном протяжении поселение распространяется на 78,5 км, в меридиональном – 57 км.

Таблица 1.1

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2016 год |
| Общая численность | 403 |
| п. Малиновая Варакка | 170 |
| п. Хетоламбина | 69 |
| п. Тэдино | 85 |
| ст. Полярный Круг | 8 |
| ст. Кереть | 12 |
| д. Нижняя Пулонга | 36 |
| п. Карельский | 7 |
| д. Нильмоозеро | 0 |
| д. Черная Река | 7 |
| ст. Котозеро | 4 |
| п. Приморский | 0 |
| д. Нильмогуба | 5 |

Рисунок 1.1. Схема расположения границ Малиновараккского сельского поселения.

Климат

Климат района умеренно-континентальный с чертами морского. Преобладают воздушные массы с Атлантики, в результате которых зима - мягкая продолжительная, лето - короткое и прохладное.

Частые циклоны обуславливают значительную облачность, осадки и неустойчивый режим погоды. Наличие расчлененного рельефа и большого числа озер и болот способствуют некоторой дифференциации местного климата.

Территория района в холодный период получает мало солнечного тепла, летом радиационный баланс возрастает в связи с большой продолжительностью дня. Среднегодовой радиационный баланс 28-29 ккал/кв.см. Продолжительность солнечного сияния 1600 часов за год.

Климатическая характеристика приводится по метеостанциям района.

Температура января - самого холодного месяца -11,20С...-11,60С. Абсолютный минимум составил -490С, продолжительность устойчивых морозов более 4-х месяцев, но возможны и оттепели.

Температура июля, самого теплого месяца +150С...+160С, абсолютный максимум +340С. Наиболее теплый период со среднесуточной температурой выше +150С длится 25-35 дней. Продолжительность безморозного периода 115-120 дней, период активной вегетации растений - 3 месяца.

Территория районов избыточно увлажнена, в среднем за год выпадает около 500 мм осадков. Летом и зимой осадки продолжительные и мало интенсивные. Устойчивый снежный покров лежит 5,5 месяцев с середины ноября до конца апреля. Высота снежного покрова достигает наибольших значений в марте в лесу 70-80 см, на открытых участках 45-50 см.

Ветровой режим характерен преобладанием в течение всего года, особенно в холодный сезон юго-западных и южных ветров. Средние скорости ветра мало меняются в течение года, достигая наибольших значений в начале зимы (4,0 м/сек). Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек. Сильных ветров почти не бывает, вследствие значительной залесенности территории. Повторяемость метелей 20-25 дней в году. Туманы отмечаются 30-35 дней в году.

Анализ экономической ситуации

Основой экономики Малиновараккского сельского поселения на сегодняшний день является горнодобывающая промышленность, туристическая деятельность.

Обслуживающая группа предприятий представлена административными учреждениями, объектами здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Лесопромышленный комплекс

Несмотря на то, что большая часть территории поселения занята лесами, лесопромышленный комплекс поселения практически не функционирует. Это связано с низкой плотностью лесных запасов (средний запас древесины – 80 куб.м. на 1 га), невысокими эксплуатационными характеристиками лесных ресурсов, недостаточной плотностью дорожной сети, удаленностью от перерабатывающих производств, отсутствием сильных арендаторов. Кроме того, значительная часть лесных угодий изъята из оборота, так как находится на территории государственного заказника «Полярный Круг».

Горнопромышленный комплекс

Представлен в Малиновараккском сельском поселении пятью предприятиями, осуществляющими освоение минерально-сырьевых ресурсов поселения. По состоянию на 20.03.2013г. в массиве действующих лицензий на право пользования недрами на территории Малиновараккского сельского поселения учтено 6 лицензий, выданных этим предприятиям, таблица 1.2.

Таблица 1.2

| Номер лицензии | Предприятие | Почтовый адрес | Название участка недр (месторождения) | Полезное ископаемое | Дата начала Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТЗ 00423 ТР | Горно-про-мышленная Корпорация «Кармин» | Респ. Карелия п. Чупа, ул. Железнодорож-ная, 25 | Сопка Бунтина | пироксенит облицовоч-ный камень | 26.08.1998 31.12.2020 |
| ПТЗ 00427 ТЭ | Горно-про-мышленная Корпорация «Кармин» | Респ. Карелия п. Чупа, ул. Железнодорож-ная, 25 | Нигрозеро, Нигрозеро-2 | амфиболит облицовоч-ный камень | 18.09.1998 31.12.2020 |
| ПТЗ 01524 ТР | ООО «Техностой» | Респ. Карелия п. Мелиоратив-ный, ул. Лесная, 2 | Квартал 76 | ПГМ | 16.05.2007 30.05.2017 |

*-по данным Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу»

Туризм

ЗАО «Компания ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» располагает на территории поселения круглогодичным дайвинг центром и дельфинарием в деревне Нильмогуба. Предоставляет услуги в области экологического туризма. Основные туристские продукты: подледный дайвинг (январь-апрель); летний дайвинг (май-ноябрь), детские биологические программы (июнь-август). Туристский продукт включает в себя услуги по размещению туристов, организацию подводных погружений, тренинг по программам PADI, прокат снаряжения, транспортные услуги (встреча, проводы), проведение познавательно - этнографических экскурсий. Численность сотрудников, занятых в сфере туризма составляет 20 чел.

ООО «Белое море» располагает двумя коттеджами в деревне Нижняя Пулонга и способно принимать одновременно до 20 человек. Туристский продукт компании включает в себя услуги по размещению туристов, организацию морской рыбалки, прокат снаряжения, транспортные услуги (встреча, проводы), проведение экскурсий по Белому морю, оленья ферма и собаки хаски.

Сельское хозяйство

Север Карелии никогда не был сельскохозяйственным регионом, поэтому крупных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств на территории поселения нет. Сельское хозяйство поселения представлено исключительно личными подсобными хозяйствами. По данным Федеральной службы государственной статистики в сельскохозяйственном обращении находится всего 2,5 га земель, на которых выращиваются картофель и овощи открытого и закрытого грунта. Поголовье скота и птицы в хозяйствах составляет:

- КРС – 8 голов;

- овцы – 5 голов;

- козы – 26 голов;

- птица – 29 голов;

- лошади – 2 головы.

Рыбоводство

На территории Малиновараккского сельского поселения осуществляет товарное форелевое рыбоводство ООО «Седлецкие». Общество зарегистрировано в поселке Малиновая Варакка, садковое хозяйство находится на озере Верхнее Пулонгское, в Чупинской губе Белого моря.

Строительный комплекс

На территории Малиновараккского сельского поселения строительство объектов капитального строительства практически не ведется. По данным Федеральной службы государственной статистики за последние годы было введено в эксплуатацию всего 158,5 м2 жилья.

Малый бизнес

Малый бизнес представлен в основном индивидуальными предприятиями, занимающимися предоставлением транспортных услуг, розничной торговлей и общественным питанием.

Наука

На территории поселения осуществляют научную и учебную деятельность три федеральных научных центра: Московский государственный университет, Российский государственный геологоразведочный университет, Зоологический институт Российской Академии Наук. На территории Малиновараккского сельского поселения эти научные центры имеют базы для проведения научно-исследовательских работ и учебных практик. Базы соответственно располагаются в поселке Приморский (круглогодичная база), поселок Хетоламбина и на берегу Чупа губы в районе мыса Картеш.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2010 г. возрастная структура населения Малиновараккского сельского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Половозрастная структура населения Лоухского муниципального района

| Параметры | 2010 | % |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения по состоянию на начало года, всего, чел. | 16746 | 98,2 |
| в т. ч., - моложе трудоспособного возраста | 2843 | 99,6 |
| -трудоспособного возраста | 10162 | 96,2 |
| -старше трудоспособного возраста | 3741 | 102,6 |
| Параметры | 2010 | % |
| Из общей численности постоянного населения мужчины, всего, чел. | 7793 | 98,2 |
| в т. ч., - моложе трудоспособного возраста | 1464 | 99,9 |
| -трудоспособного возраста | 5412 | 96,5 |
| -старше трудоспособного возраста | 917 | 106,0 |
| Из общей численности постоянного населения женщины, всего, чел. | 8953 | 98,2 |
| в т. ч., моложе трудоспособного возраста | 1379 | 99,4 |
| трудоспособного возраста | 4750 | 96,0 |
| старше трудоспособного возраста | 2824 | 101,5 |
| Количество семей, ед. |  |  |
| Количество родившихся за год, чел. | 171 | 97,2 |
| Количество умерших за год, чел. | 325 | 101,6 |
| Естественный прирост населения, чел. | -154 | 106,9 |
| Миграционный прирост населения, чел. | -215 | 129,5 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Общая численность населения поселения за период времени с 2010 по 2016 гг. снизилась, согласно таблицы 1.4, на 149 человек или на 28%.

Таблица 1.4

Динамика изменения численности населения за период 2012-2016 гг

| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, человек | 562 | 519 | 483 | 444 | 403 |

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение общей численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения, выполнен на основании генерального плана Малиновараккского сельского поселения.

На период с 2021 по 2033 годы Генеральным планом при расчете численности населения населенных пунктов поселения принята гипотеза развития аналитической функции экстраполяции (линейной), при ежегодном приросте на 1,2%. Она применяется при допущении условий постоянного абсолютного прироста (или убыли) населения.

Таблица 1.5

Прогноз численности населения Малиновараккского сельского поселения, чел.

| Наименование | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало 2016 г. | 2021 г. | 2033 г. |
| Малиновараккское сельское поселение | 403 | 696 | 793 |

  - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

    - Культура

Сфера культуры Малиновараккского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

Культура на территории поселения представлена работой МБУК «Кристалл» Малиновараккского сельского поселения, которое работает в нескольких направлениях: развитие самодеятельного народного творчества, организация работы кружков и объединений, коллективов художественной самодеятельности. Фактическая мощность объекта (мест, томов, экспонатов т.д.) до 50 мест.

Библиотечное обслуживание осуществляет МБУ «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» – взрослая и детская (вместе) на населённые пункты п. Малиновая Варакка, п. Тэдино: 650 единиц хранения.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий.

Таблица 1.6

Основные показатели функционирования учреждений культуры Малиновараккского сельского поселения, 2016 год

| № п/п | Наименование | Адрес местонахождения | Ед. измерения | Фактическая мощ-ность объекта | Примеча-ние (степень износа, статус, год ввода и прочее) | Какие населён-ные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Кристалл» Малиновараккского сельского поселения | 186670, РК, Лоухский р-он, п. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д.3 | место | 50 | - | п. Малиновая Варакка, п. Тэдино |
| 2 | МБУ «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» | 186660, РК, Лоухский р-он, п. Лоухи, ул. Лесная, д.2 | тыс. ед. хранения | 0,650 | - | п. Малиновая Варакка, п. Тэдино |

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Лоухского района, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Малиновараккского сельского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

    - Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.); сооружения так называемой сети общего пользования.

На территории Малиновараккского сельского поселения спортивные площадки и залы отсутствуют.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: отсутствие спортивных объектов, необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

    - Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Образовательные учреждения на территории Малиновараккского сельского поселения отсутствуют. По экономическим соображениям школы в поселках Тэдино, Малиновая Варакка и Хетоламбина закрыты, и обучение детей осуществляется в Чупинской средней школе. Учащиеся доставляются в пос. Чупа школьным автобусом.

Согласно СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» в сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Рост численности населения к концу прогнозного периода определяется стабилизацией уровня рождаемости и соответственно ростом количества рожденных детей в течение расчетного срока. Сокращение приема в первые классы в Малиновараккском сельском поселении начнется только с середины прогнозного периода, что станет результатом сокращения уровня рождаемости после рубежа 2022-2025 годов, когда в фертильный возраст войдут малочисленное поколение женщин, рожденных в кризисные 90-е годы. Тем не менее, к концу прогнозного периода их общее число по-прежнему будет превышать уровень 2010 года по всем сценариям развития, что уже заложено в возрастной структуре населения.

В связи с этим нагрузка на образовательное учреждение увеличится не значительно, что не требует создания новых мест.

Учреждения дополнительного образования.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Сеть учреждений дополнительного образования детей Малиновараккского сельского поселения в настоящее время отсутствует.

На перспективу необходимо предусмотреть развитие учреждений дополнительного образования детей.

    - Здравоохранение

На территории Малиновараккского сельского поселения действуют учреждения здравоохранения -1 ФАП в п. Малиновая Варакка.

Таблица 1.7

Основные показатели функционирования медицинских объектов Малиновараккского сельского поселения, 2016 год

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Ед измерения | Год ввода в экспл./ год реконст-рукции | Мощ-ность | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ «Лоухская ЦРБ» | РК, Лоухский р-он, п. Лоухи, ул. Советская, д. 55 и пос. Чупа, ул. Коргуева, д.4. | Оказание мед. услуг | 1980 | 14 | п. Малиновая Варакка, п. Тэдино; п. Хетоламбина п. Карельский; п. Приморский; д. Чёрная Река; д. Нижняя Пулонга; д. Нильмогуба; д. Нильмозеро; ст. Полярный Круг; ст. Кереть; ст. Котозеро. |

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Малиновараккского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

- снижение показателей смертности

- снижение уровня заболеваемости.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда.

В настоящее время система здравоохранения Малиновараккского сельского поселения недостаточно развита.

    - Прочие объекты инфраструктуры

Обеспеченность населения учреждениями социально-бытового назначения представлена в таблице 1.8.

таблице1.8

| Наименование организации | Адрес | Годввода в экспл./ год реконструкции | Ед. изм. | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| ОСП Кемский почтамт | 186610РК, г. Кемь, Пролетарский переулок,27 ОПС п. Малиновая Варакка ОПС п. Хетоламбина ОПС п. Тэдино | - | объект | 3 |
| Учреждения управления |  |  |  |  |
| Администрация Малиновараккского сельского поселения | РК, Лоухский р-он, п. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д.3 | - | объект | 1 |
| Пожарное депо |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

  - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутри поселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 704 человек.

Жилищный фонд

По данным паспорта Лоухского муниципального района на территории поселения расположено в общей сложности 487 двора и квартиры. В эту цифру входят как индивидуальные жилые дома, так и многоквартирные дома. Ориентировочно общая площадь составляет 24350 м2. Таким образом, на каждого зарегистрированного жителя приходится около 28,5 м2 общей площади.

Генеральным планом предусмотрено:

- упорядочение, структурирование и уплотнение сложившейся застройки;

- снос аварийных и недействующих домов и переселение жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Генеральным планом принята структура при 100% объеме нового индивидуального строительства в населенных пунктах поселения.

Следует иметь в виду, что в действительности в структуре строительства и его объемах возможны некоторые отклонения от проектных предложений.

В сравнении с показателями по Республике Карелия: средний показатель – 22,7 м2/чел., в городской местности – 21,8 м2 /чел., а в сельской местности – 25,6 м2/чел.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических данных Республики Карелия и рассчитанных на перспективу и приведенных в таблице 1.9.

Расчетные показатели обеспеченности жилой площадью

населения Республики Карелия

Таблица 1.9

| Наименование | Расчетные показатели, м2/чел. |
| --- | --- |
|  | 2025 г. |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | 32,0 |
| в том числе: - в городской местности | 30,7 |
| из них государственное и муниципальное жилье | - |
| - в сельской местности | 35,7 |

Показатели минимальной обеспеченностью жилой площадью населения муниципального образования приведены в табл. 1.10.

Показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений

Таблица 1.10

| Показатели | Единицы измерения | 2030г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | человек | 793 |
| Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | тыс. м2 | 28,3 |

Генеральным планом поселения отмечается, что только реализация грамотной жилищной политики позволит решить весь комплекс задач по улучшению жизненных условий граждан, социальному оздоровлению и стабилизации жизни общества.

Перспектива развития территории Малиновараккского сельского поселения

Перспектива развития территории Малиновараккского сельского поселения рассматривается до 2033 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются проект генерального плана Малиновараккского сельского поселения – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Республики Карелия и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

На перспективу развития Малиновараккского сельского поселения рассматривается только п. Малиновая Варакка.

Таблица 1.11

Расчет объектов социальной сферы Малиновараккского сельского поселения на расчетный срок (численность населения на расчетный срок 0,793 тыс. человек)

| № пп | Наименование | Единица измерения | Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения: | 1 место | уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями для сельских поселений составляет 85% детей дошкольного возраста или 30 мест на 1 тыс. чел | 24 | 0 | 24 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | охват 100% детей неполным средним образованием (1-9 кл.) и 75% детей средним образованием (10-11 кл.) при обучении в одну смену) или 100 мест на 1 тыс. чел | 70 | 0 | 70 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1 место | охват 10% общего числа школьников | 7 | 0 | 7 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых | 1 койка | 7,9 коек на 1 тыс. чел. | 6 | 0 | районная больница |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | 1 посещение в смену | 17,6 посещений в смену на 1 тыс. чел. | 14 | 14 | сущест. ФАП |
| 6 | ФАП | 1 объект | 1 объект на жилую группу | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Аптеки | 1 объект | 1 объект на жилую группу | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи, | 1 автомобиль | 0,1 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | районная больница |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 6 | 0,65 | 5,35 |
|  |  | объект | 1 объект для сельских населенных пунктов с численностью населения до 3 тыс. человек | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Дом культуры | 1 место | 320 посетительских мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 254 | 50 | 204 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | плоскостные сооружения | кв. м. | 700 на 1 тыс. чел | 555 | 0 | 555 |
| 12 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 70 кв. м площади пола на 1 тыс. чел | 55 | 0 | 55 |
| 13 | Бассейны (крытые и открытые общего пользования) | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 20 | 0 | 20 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Магазины | м2 торговой площади | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 79 | 126,2 | 0 |
| 15 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 32 | 0 | 32 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | 1 рабочее место | 2 рабочих места на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Бани | 1 помывочное место | 7 мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 5 | 10 | 10 |
| 18 | Пожарные депо | 1 пожарный автомобиль | 0,2 автомобиля на 1 тыс. чел | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 1 объект на жилую группу | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Отделение связи | 1 объект | 1 объект на жилую группу | 1 | 3 | 0 |

Примечание: Потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах определена в соответствии с Постановлением РФ №913 от 05.12.2008г. «О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2009 год»

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения Лоухского района разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Карелиядо 2020 года;

- Генеральный план Малиновараккского сельского поселения Лоухского района, разработанный до 2033 года.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения на 2017-2033 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТ ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Прогнозом на 2021 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Малиновараккского сельского поселения Лоухского района:

- повышение уровня жизни населения Малиновараккского сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Малиновараккском сельском поселении;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Малиновараккском сельском поселении;

- сохранение культурного наследия.

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:

- Развитие объектов социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения на период до 2033 года (образование, культура, спорт и физическая культура)

- Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Малиновараккском сельском поселении

- Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в Малиновараккском сельском поселении на период до 2033 г.г.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы;

2. Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники);

3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг;

4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения;

5. Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов по причине аварийности здания либо в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;

- реконструкцию объектов;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 1.11.

Образование

Целью развития образования в Малиновараккском сельском поселении является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования Малиновараккского сельского поселения на период до 2033 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования, и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании);

- обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования);

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Отсутствуют мероприятия инвестиционного характера.

Культура

Стратегическая цель сферы культуры в Малиновараккском сельском поселении – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,

- модернизация работы учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- информатизация отрасли;

- создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Для достижения поставленных целевых ориентиров рекомендовано реализовать следующие наиболее важные мероприятия инвестиционного характера:

  - Укрепление материально-технической базы учреждений: приобретение оргтехники, мебели, библиотечного оборудования, средств технического оснащения, в т.ч., светового, звуко-усилительного, сценического оборудования, кинооборудования, концертных костюмов, одежды сцены, музейно-выставочного оборудования, автотранспорта, компьютерной техники, программного обеспечения;

  - Установка в учреждениях наружного и внутреннего пандуса, оборудование акустическими и тактильными средствами;

  - Оснащение учреждений инженерно-техническими   средствами защиты:

- - установка охранных технических систем с выводом на пульт дежурных служб, исключающих несанкционированное проникновение в здание (помещение);

- - оборудование помещений техническими средствами пожарной сигнализации, охраны;

- - оборудование проходов для посетителей (в т. ч. и служебных) контрольными техническими средствами (стационарными рамочными, портативными металло-детекторами, турникетами);

- - установка кнопок тревожной сигнализации (КТС) c выводом на пульт дежурных служб;

- - установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения с выводом на пульт зав. учреждения культуры;

- - оборудование здания системой оповещения;

- - размещение информирующих знаков и указателей, обозначающих пути эвакуации.

Спорт

Целью развития спорта в Малиновараккском сельском поселении является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта Малиновараккского сельского поселения на период до 2033 года можно выделить следующие задачи:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений.

- Развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

- Создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта.

- Предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры.

- Развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в Малиновараккском сельском поселении.

Для достижения поставленных целевых ориентиров, согласно генплана, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

Строительство спортивной площадки.

Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в Малиновараккском сельском поселении является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- Внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности.

- Обеспечение потребностей населения в больничных койках за счет районной больницы.

- Повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями.

- Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов.

- Повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения.

- Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения.

Для достижения поставленных целевых ориентиров рекомендуется реализовать следующие наиболее важные мероприятия инвестиционного характера:

- Обустройство аптечного пункта.

Прочие объекты социальной инфраструктуры

В перспективе к развитию рекомендуются следующие мероприятия:

- развитие учреждений общественного питания;

- развитие объектов торговли.

Данные мероприятия реализуются за счет внебюджетных источников и не носят обязательный характер.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ УКРУПНЕННУЮ ОЦЕНКУ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в образовании;

- программу инвестиционных проектов в культуре;

- программу инвестиционных проектов в здравоохранении;

- программу инвестиционных проектов в спорте;

Общая программа инвестиционных проектов Малиновараккского сельского поселения до 2033 года (тыс. руб.) представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование: | - | - | - |
|  | Здравоохранение: |  | 300 |  |
| 1 | Обустройство аптечного пункта | 2017-2021 | 300 | МБ |
|  | Культура: |  | 900 |  |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений: приобретение оргтехники, мебели, библиотечного оборудования, средств технического оснащения, в т.ч., светового, звукоусилительного, сценического оборудования, кинооборудования, концертных костюмов, одежды сцены, музейно-выставочного оборудования, автотранспорта, компьютерной техники, программного обеспечения | 2018-2033 | 500 | МБ |
| 2 | Установка в учреждениях наружного и внутреннего пандуса, оборудование акустическими и тактильными средствами | 2018-2025 | 100 | МБ |
| 3 | Оснащение учреждений инженерно-техническими средствами защиты: - установка охранных технических систем с выводом на пульт дежурных служб, исключающих несанкционированное проникновение в здание (помещение); - оборудование помещений техническими средствами пожарной сигнализации, охраны; - оборудование проходов для посетителей (в т. ч. и служебных) контрольными техническими средствами (стационарными рамочными, портативными металлодетекторами, турникетами); - установка кнопок тревожной сигнализации (КТС) c выводом на пульт дежурных служб; - установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения с выводом на пульт зав. учреждения культуры; - оборудование здания системой оповещения; - размещение информирующих знаков и указателей, обозначающих пути эвакуации. | 2018-2025 | 300 | МБ |
|  | Спорт: |  | 200 |  |
| 1 | Строительство спортивной площадки | 2018-2025 | 200 | МБ |
| Итого: |  |  | 1 400 |  |
| МБ – муниципальный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса муниципального образования в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Малиновараккского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, краевых и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Финансирование Программы предусматривается за счет:

- средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Российской Федерации»; трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Малиновараккского сельского поселения, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Малиновараккского сельского поселения);

- средств Республики Карелия (в том числе в виде субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения;

- средств муниципального бюджета;

- собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

- других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Образование

1) объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн. руб.);

2) количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц);

3) доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%);

4) доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%);

5) число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ (единиц);

6) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%);

Здравоохранение

7) коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся детей) (единиц);

Культура

8) количество объектов памятников истории и культуры (единиц);

9) объем услуг муниципальных учреждений культуры в ценах соответствующего года (млн. руб.);

Физкультура и спорт

10) объем услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта в ценах соответствующего года (млн. руб.);

Социальная защита

11) объем ассигнований на публичные обязательства, установленный органами местного самоуправления, в ценах соответствующего года, (млн. руб.).

| Таблица 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Количество резервных мест в учреждениях общего образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет) | % | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 4) | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5) | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Средняя продолжительность жизни | лет | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,7 |
| 4) | Уровень смертности на 1000 чел. населения | случаев | 10,1 | 10,1 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,5 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений культуры | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Количество объектов памятников истории и культуры | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество площадок, учреждений физической культуры и спорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Показатели развития социальной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов Малиновараккского сельского поселения

Таблица 3.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 403 | 793 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 49 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 2.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 24 |
| 2.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 86 |
| 2.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
| 2.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 14 | 14 |
| 2.2.2 | аптека | объект | 0 | 1 |
| 2.2.3 | Станции скорой медицинской помощи | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобилей | 0 | 0 |
| 2.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв. м площади | 0 | - |
| 2.3.2 | Спортивные залы общего пользования | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола | 0 | 55 |
| 2.3.3 | Плавательные бассейны | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м зеркала воды | 0 | 0 |
| 2.4 | Объекты культурно - досугового назначения |  |  |  |
| 2.4.1 | Учреждения культуры и искусства | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
| 2.4.2 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 2.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 3 | 3 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 126,2 | 126,2 |
| 2.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 2.6.1 | Кафе, столовые | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 32 |
| 2.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 2.7.1 | Администрация муниципального образования | объект | 1 | 1 |
| 2.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 2.8.1 | Гостиницы | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
| 2.8.2 | Пожарное депо | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль | 0 | 0 |
| 2.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 2.9.1 | Бани | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 10 | 10 |
| 2.9.2 | Объекты бытового обслуживания (КБО, дом быта) | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 2 |
| 2.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 2.10.1 | Отделение, филиал, офис | объект | 0 | 1 |
| 2.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 2.11.1 | Почта | объект | 3 | 3 |

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Малиновараккского сельского поселения к 2033 году - 793 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Оценка эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Республики Карелия в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Малиновараккского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения на период 2017-2033 годов приведены в таблицах.

Таблица 4.1

Малиновараккское сельское поселение

| № | Наименования | Единицы измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| 1 | плоскостные сооружения | объект | 0 | 1 |
| 2 | аптека | объект | 1 | 1 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Малиновараккского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Карелия и муниципальных программ Лоухского района, реализуемых на территории поселения.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Малиновараккского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой Администрация Малиновараккского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Малиновараккского сельского поселения Лоухского района Республики Карелия на период 2017 – 2021 годы с перспективой до 2033 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Малиновараккского сельского поселения

Юридический адрес: 186671, Карелия, Лоухский р-н, п. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, 3.

| Глава Малиновараккского сельского поселения | __________________ | Шаброва Н.Г. |
| --- | --- | --- |